網站製作專案合約書

國際青年商會中華民國總會　（以下簡稱甲方）

立約合約書人：

頂控科技有限公司　　　　（以下簡稱乙方）

茲為甲方委託乙方進行甲方所屬之網站製作事宜，締結本合約如下：

第一條：服務商品：乙方接受甲方之委託，協助甲方進行網站製作之勞務作業。

第二條：服務範圍：

（一）網站製作部份：
乙方依據甲方需求及根據乙方專業判斷，製作甲方網站，詳細功能需求如附件
(1)美工：整體美工製作，乙方應指派專業人員與甲方充份溝通，並應於整體網站執行前取得甲方之同意後，方可進行整體網站之後續規劃執行工作。

（二）本案撰寫程式php，程式庫mysql。

（三）甲方得自行提供相關需求資料，乙方應協助甲方彙整資料並提供相關資料供甲方參考。

（四）網站攥寫測試期間由乙方提供測試伺服器網站虛擬主機存放網站，正式上線時由甲方提供主機空間或委託乙方承租伺服器網站虛擬主機存放網站。

第三條：服務期間：

- 乙方應於本合約生效日起算60個工作天內完成本勞務委任（若甲方不能即時提供網站建置相關資料則不在此限。

- 甲方應於接獲乙方通知後十四個日曆天內提供相關資訊予乙方作為修正或參考之憑據，藉以作為修正之判定依據，並依甲方提供之相關資訊，提報展延所需之至時間。甲、乙雙方應秉持善良合作意願相互溝通，以確保本專案之進行。

第四條：乙方之承諾事項：

（一）乙方應善盡專業受託人之職責並應秉著善良誠意原則，協助甲方進行網站製作等委任勞務。

（二）若因乙方人事調整，導致乙方服務團隊成員變動時，乙方仍應依本合約履行本相關之責任與義務，不得損及甲方之權利。其相關異動成員仍應受保密協定所規範，不因其離開承作團隊而免責，乙方並應負連帶保證之責任，以確保甲方之資訊妥善被保密。

第五條：驗收：

（一）驗收定義：本專案經乙方安裝於甲方指定之電腦伺服器設備標的後，乙方應協助甲方人員依合約所載內容，進行逐項測試，如雙方同意本專案之程式碼所運轉之結果，符合本合約所載之內容。

（二）驗收時，甲方需負測試之責任，乙方則需負修正錯誤之義務。甲方以自備之資料於十日內進行測試，並將測試結果以書面通知乙方。如甲方應依本合約第三條規定辦理，不得以本專案仍未上線作業為由拒絕驗收。乙方收到甲方所提出之測試結果，依雙方約定之展延期間內進行錯誤之修正，甲方應依本合約第三條規定辦理，進行驗收。驗收無誤後，甲方應以現金或即期票據支付乙方尾款款項。甲方不得以驗收日後所發現之問題或未來不確定因素，做為驗收不通過之主要原因。惟於驗收後所發現之問題，乙方應提供保固服務。

第六條：服務費用

（一）服務收費標準如下：

(1)本勞務服務專案整體費用為新臺幣壹拾貳萬（含營業稅金），並分為二次支付。

(2)首次訂金：甲方應於雙方簽約時，以現金或即期支票支付該訂金計新臺幣陸萬元整（含營業稅金）。乙方應於收到該支付訂金時，簽具收訖證明予甲方留存，本合約立即生效；惟如甲方係以公司支票支付該訂金費用，則應俟該支票確實支付後，本合約方為有效。

(3)尾款結案費用：甲方確認乙方所提供之相關勞務服務內容無誤後，簽具同意驗收文件並支付第二次結案費用，計新臺幣陸萬元元整（含營業稅金）。

（二）倘服務內容超過本合約所登載之程式功能範圍時，其收費由甲乙雙方另行議定。

第七條：服務查閱

乙方基於完成本合約內容，於合約規定期間進行有限度之資料查閱及進入甲方承租之虛擬主機或甲方自有主機，進行相關程式修正，甲方不得依「刑法第359條，無故取得、刪除或變更他人電腦或其他相關設備之電磁紀錄，以致損害於公眾或他人者，處以５年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上罰金」之事由提起訴訟。惟乙方如未經甲方同意，進入未經甲方授權之設備、區域網路等無關本案之範圍時，則不在此限。

第八條：保固維護

乙方同意自本專案交付完成並經甲方驗收翌日起三個月內，若有任何網頁或程式錯誤，本公司三個月內免費排除，唯若經客戶修改或主機、電腦本身問題則除外。

第九條：營業秘密

甲、乙方雙方對因業務往來所獲取之相關機密資訊應確實予以保密，不得透露予任何第三方知悉。任一方不得將他方揭露之機密資訊應用於最初被透露之目的以外之任何其他目的，或允許他人使用；甲、乙方雙應對相關機密資訊採行一切必要措施以確保其關係企業、代理人、或員工能對此類資訊嚴格保密；雙方應盡一切努力避免機密資訊外洩、外傳或遭非法盜用。

惟下列之情形將不適用：

(1)該資訊已可在不違約之情況下公開取得。

(2)有文件可證明該資訊於接收方自揭露方手中取得時，早為接收方所知悉；或有文件可證明該資訊乃接收方自行研發而得，其間並未參照任何揭露方相關之機密資訊。

第十條：起因於不可抗力之事故

因天災、戰爭或其它公眾需求之非常事態發生，法令限制或其他不可抗力之事由而致本合約之全部或一部未克執行時，甲、乙方雙應採行協議採取延後或更換執行之措置。

第十一條：製作物著作權歸屬

乙方為履行本合約所提出之製作物，經甲方接受且加以利用者，其著作權之歸屬約定如下（如因故未經甲方接受或利用之製作物，其著作權歸屬於乙方）：

（一）因本專案合約所完成之創作，包含文案、影像、圖形、聲音、檔案、視像、設計、動畫、配置與介面設計相關之設計及標誌，係以甲方為著作人。

（二）因本專案合約所完成之程式原始碼內容，其著作權歸甲乙雙方所有，但乙方可以據此程式原始碼繼續衍生與改作，甲方不得異議。甲方並同意乙方提供於甲方之程式原始碼，甲方不得複製並提供於第三人。

（三）甲方應擔保依本約所提供之相關資料均無侵犯他人之著作權或其他權益之情事。

（四）乙方設計之成品或內容有侵犯他人著作權之情事發生時，乙方應負一切法律責任；甲方明知或可得而知或發生侵害爭議之廣告內容係依甲方之指示完成者，則不在此限。

第十二條：本合約內容之變更、終止

除本合約另有約定外，甲方或乙方擬變更本合約之內容時，應與對方協議，修改本合約之內容。甲、乙任一方擬終止本合約時，應於預定終止日前三十天以書面通知對方，本合約之終止始生效力。

第十三條：其他

（一）本合約未規定之其他事項或發生執行上之困難時，得由雙方協議處理之。本合約一式兩份，由雙方簽字蓋章後各執乙份為憑。

（二）當本合約涉訟時，甲、乙雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

（三）雙方如有爭議，願聲請中華民國仲裁協會申請仲裁。

立合約書人

| 甲 方： | 國際青年商會中華民國總會 |
| --- | --- |
| 授權代理人 ： |  |
| 地 址： | 105-台北市松山區南京東路四段45號8樓 |
| 統 一 編 號： |  |
| 聯 絡 電 話： | TEL:02-27128960 FAX:02-25460149 |

| 乙 方： | 頂控科技有限公司 |
| --- | --- |
| 授權代理人 ： | 曹世勤 |
| 地 址： | 台北市中山北路1段2號10F |
| 聯 絡 電 話： | 02-27262049 行動電話0952-615800 |

中華民國    年    月   日